南京梅山医院总院病房楼十楼供应室整改工程

施工寻源公告

- 项目简介

- 项目概况

南京梅山医院总院病房楼十楼供应室整改工程 已经院领导批准建设，项目业主为南京梅山医院有限责任公司。

- 医院特殊环境施工要求

- 施工现场位于总院病房楼十楼手术供应室区域范围，紧邻手术室区域，须做好围挡，与手术室洁净区域形成物理隔离，运输通道铺设保护膜，并设置专人值守。扬尘作业期间须设置排风、吸尘措施，确保施工所在空间形成负压，避免扬尘散逸至建筑内非施工作业区。施工完成后需对房间内所有区域进行清洁，确保满足洁净区要求。

- 施工时间段为18:00-21:00，每日施工前须对施工作业范围内的设备设施予以覆膜保护，待施工完毕后须清理施工区域及毗邻区域灰尘，后将设备设施上的覆膜揭去交付给医护人员，由此产生的费用自理。

- 具备医院项目施工经验，施工期间负责对接施工区域所属科室医护人员，协调解决一切问题，包括但不限于沟通解决病患投诉。项目施工以不影响生产、诊疗为基本原则，否则承担由此造成的所有损失。

- 为减少工程项目维修期间对医院经营产生的影响，本工程项目质保期为三年，以期提高工程质量。

- 医院做为特殊的公共场所，为保障就医环境及医患关系的和谐度，凡本工程范围内设施在质保期内报修，中标人须在一小时内赶到现场。

- 工期要求

7日历天。

- 质量标准

在符合实用的原则下，保证按图纸结合现场施工，必须满足南京梅山医院相关部门验收要求，且必须一次性验收合格。

- 其他说明问题

1）报名人现场踏勘后，对施工过程中可能发生的围挡、相关保护等费用在投标时一并考虑，且充分反应在投标报价中，后期业主不再增加费用。

2）检测费、检验费由乙方支付。

- 报名单位资质要求

- 须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

- 近两年必须具有医院项目施工业绩三个以上，未发生过任何安全、质量等事故，且未受到医院方相关处罚（须由医院方开具证明）。

- 报名单位（资格）必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

（2）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

- 报名人及拟派项目负责人应具备其他要求

自2020年6月1日以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；

自2020年6月1日以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

自2020年6月1日以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；

自2020年6月1日以来，投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如下。

其他要求

（1）投标人具有独立订立合同的能力；

（2）投标人具备安全生产条件，并取得《安全生产许可证》；

（3）自2020年6月1日以来投标人没有因违反招投标规定受到行政处罚；

（4）投标人未被人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“信用江苏”（www.jscredit.gov.cn）网站中列入失信被执行人；

- 符合法律、法规规定的其他条件

注：① 本工程严格执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒的实施意见》（苏信用办（2018）23 号）。在评标阶段，投标人正被列为失信被执行人的，评标委员会不得推荐该投标人为中标候选人；在中标候选人公示至发出中标通知书的期间，公示的中标候选人正被列为失信被执行人的，招标人将取消其中标资格，并重新确定中标人；招标人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。失信被执行人名单以“信用中国”和“信用江苏”公布为准，惩戒期限自网站上公布的失信被执行人信息中载明的发布时间开始，直至撤销或更正信息中载明的发布时间的期间。

- 报名截止时间

2023年 1月12 日16:00，工作时间：8:30~11:30 14:00~16: 00

四、报名须知

材料提供：

1、法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

2、法定代表人身份证明和授权委托书；

3、相关资质证书及资料；

4、2020年度以来同类项目合同；

5、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（请提供网页截图）；报名截止次日（2023年1月13日）电话通知报名单位集中踏勘现场

以上报名材料请加盖单位公章装订提交。

五、联系方式

联系科室：南京梅山医院招标办

联系人：胡琦     联系电话：025-86378753

联系地址：南京市雨花台区雄风路505号

六、其他事项

报名单位应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成报名，若因材料未及时提交或提交不全等因素造成的报名审核未通过，由参选单位自行承担相应后果。

南京梅山医院招标办

2023年1月6日